## Slide 1: Об участии ОАО «РЖД» в АО «Балтийская паромная компания» с долевым участием 25%+1 акция для реализации проекта строительства и эксплуатации 3 паромов для железнодорожной паромной переправы Усть-Луга – Балтийск
Презентация к докладу
Август 2017 г.
Департамент управления бизнес-проектами |

## Slide 2: Предпосылки для строительства нового паромного флота
  Необходимость надёжного альтернативного маршрута доставки грузов в/из Калининградской области в целях обеспечения транспортной доступности, экономической и гуманитарной безопасности региона
  Недостаточная провозная способность действующих на линии паромов
  Высокий износ действующих паромов на линии: дорогая эксплуатация ведет к увеличенным транспортным издержкам грузоотправителей

## Slide 3
Текущее состояние и потенциал линии
БАЛТИЙСК
УСТЬ-ЛУГА
ПАРОМНОЕ СООБЩЕНИЕ УСТЬ-ЛУГА – БАЛТИЙСК
Количество паромов – 3 («Балтийск»,«Амбал», «Петербург»*)
Расстояние (миль) – 521
Время в пути (кругорейс) – 96 час.
Средний возраст судов – 30 лет (риски аварийности судов)
Варианты увеличения паромного тоннажа на линии Усть-Луга – Балтийск**
Строительство 3 паромов
Подрядчик – верфи РФ
Срок строительства – 2-2,2 года
Стоимость – 14,1 млрд. руб.
Мощности 3 паромов – 49,5 тыс.вагонов в год
Объем грузов в/из Калининградской области для переключения на 3 новых парома – 5,9 млн.т. или 80 тыс. вагонов,
из которых мощностями 3 новых паромов может быть перевезено 3 млн.т. или 49,5 тыс. вагонов
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ГРУЗОВАЯ БАЗА
**емкость путей в порту Балтийск позволяет разместить одновременно более 700 вагонов (с учетом законсервированной станции Приморск), что достаточно для обработки 3-х дополнительных паромов.
*выведен на линию после ремонта в июле 2017

## Slide 4
Характеристики новых паромов
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПАРОМОВ
Вместимость – 66 условных вагонов
Одна палуба закрытого типа
Скорость – 18-20 узлов
Топливо – сжиженный газ (LNG)
Колея – 1520 мм
Ледовый класс
Сокращение времени кругорейса
Сокращение времени простоев
Сокращение эксплуатационных затрат
ПРЕИМУЩЕСТВА НОВЫХ ПАРОМОВ

## Slide 5: Параметры финансирования проекта
  (НА 1 ПАРОМ)
ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА | 4 700 МЛН РУБЛЕЙ
БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ | 1 700 МЛН РУБЛЕЙ
(соотношение государственного/частного финансирования) | (36/64)
СРЕДСТВА УЧРЕДИТЕЛЕЙ СПК | 33 МЛН РУБЛЕЙ
ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА | 2 967 МЛН РУБЛЕЙ
СРОК КРЕДИТА | 17 лет
ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТУ | 10%
ЕЖЕГОДНЫЙ АННУИТЕТНЫЙ ПЛАТЕЖ ПО КРЕДИТУ | 420 МЛН РУБЛЕЙ
(с учетом капитализации процентов за время строительства) | 
ОПЕРАЦИОННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ДО НАЛОГОВ ОТ 1 ПАРОМА (цены 2017 г.) | 460 МЛН РУБЛЕЙ
РЕЗУЛЬТАТ | Возможность обслуживать обязательства с первого года эксплуатации

## Slide 6: Организационная схема проекта
Механизм реализации – концессия
Концедент – Минтранс России
Концессионер – БПК (назначается гос-вом)
Финансирующая организация – Газпромбанк
*зарегистрирована 03.08.2017
ГАЗПРОМБАНК
Субсидия/кап.грант 5,1 млрд.руб. (по 1,7 млрд.руб. на 1 паром)
Кредит 8,9 млрд.руб. (по 2,97 млрд.руб. на 1 паром)
Ставка 10% годовых
Срок 17 лет
Взнос в УК
≈ 25 млн.руб.
Доля в УК 25%+1
ФЕД.БЮДЖЕТ
ОАО «РЖД»
Пола Менеджмент
Взнос в УК
≈ 50 - 75 млн.руб.
Доля в УК от 50% до 75%-1
Балтийская паромная компания (БПК)*

## Slide 7: ООО «Пола Менеджмент»
ООО «Пола Менеджмент» - Российская компания, выполняющая функции стратегического (проектного) управления проектами группы Pola. Компания обладает квалифицированным управленческим персоналом с опытом работы в стивидорном, судоходном и судостроительном бизнесе.
В управлении группы на конец 2016 года находятся 79 единиц флота, в том числе:
•19 сухогрузов судов морского класса
•26 четырёхпалубных круизных теплоходов
•18 пассажирских теплоходов малого флота
•6 буксиров и 10 барж
• Невский судостроительный и судоремонтный завод
Активы группы Pola
Клиенты группы Pola
•Проект «RSD-59» – проект по строительству 10-ти сухогрузов класса “река-море”
•Проект «Белмакс» – проект по строительству мелкосидящих наливных барж для перевозки нефтепродуктов группы Уфимских НПЗ
•Проект «Гвинея» - проект по перевозке и перевалке 52,2 млн. тонн бокситов в Республике Гвинея (Западная Африка)
Проекты на сопровождении у
ООО «Пола Менеджмент

## Slide 8: Ожидаемый эффект от проекта
  Участие в операторе флота с выручкой порядка 2,5 млрд. руб. в год
  Увеличение тарифного расстояния по сети ОАО «РЖД» за счет переориентации грузовой базы на порт Усть-Луга
  Потенциально высокая доходность на вложенный капитал (инвестиции холдинга в уставный капитал СПК минимальны при стоимости создаваемых активов СПК 14,1 млрд. руб.)
  После погашения задолженности перед финансирующим банком (через 17 лет) дивидендный доход возрастет
  Снижение влияния геополитических рисков на транспортное сообщение с Калининградской обл. за счет переориентации на паромную линию Усть-Луга - Балтийск большей части грузопотока в/из Калининградской обл.
  Обеспечение перевозки линией Усть-Луга - Балтийск основного объема грузов для внутреннего потребления Калининградской области
  Обеспечение дополнительной загрузки отечественных судостроительных и смежных предприятий, что будет способствовать наращиванию компетенций в отрасли гражданского судостроения
  Переключение денежных потоков, получаемых транспортной отраслью Литвы и Беларуси за внутренние российские грузоперевозки, на компанию-резидента России
Реализация проекта соответствует долгосрочным интересам РЖД и РФ
Общий эффект для холдинга «РЖД»
Выгоды для Российской Федерации

## Slide 9
  Показатели эффективности проекта
Наименование показателей | Значение
Инвестиции в проектирование и строительство паромов всего , млрд. руб., в том числе: | 14,1
средства учредителей СПК | 0,1
заемные средства | 8,9
средства федерального бюджета* | 5,1
Чистая приведенная стоимость Проекта (NPV), млрд. руб. | 1,6
Простой срок окупаемости инвестиций, лет | 9,1
Дисконтированный срок окупаемости инвестиций, лет | 13
Внутренняя норма доходности Проекта (IRR), % | 17,7
* при расчете интегральных показателей эффективности не учитываются

## Slide 10
Риски проекта
Риск | Держатель риска | Меры снижения риска
Риски этапа строительства и проектирования | БПК | Гарантия судостроителя
Риски эксплуатации паромов | БПК | - Гарантии производителей - Вовлечение в проект ООО «Пола Менеджмент» - компании, с морскими компетенциями
Рост тарифов | БПК, ОАО "РЖД" | - Заключение БПК договоров «take-or-pay» с якорными грузоотправителями на паромную часть перевозки Фиксация предельного размера индексации железнодорожной части сквозного тарифа на уровне инфляции Долгосрочные контракты на поставку топлива
Несвоевременная доставка грузов до порта | ОАО "РЖД" | Коммерческое участие ОАО «РЖД» в проекте
Риски финансирования, дефолт БПК | Государство, Газпромбанк | Покрытие государством риска банкротства БПК в рамках концессии
Недостаточная загрузка паромов | БПК | - Заключение БПК договоров «take-or-pay» с якорными грузоотправителями на паромную часть перевозки - Отмена постановления пр-ва №423 о субсидировании грузоотправителей в ж/д сообщении с Калининградской обл.
  ВЫВОД: Риски ОАО «РЖД» ограничены за счет миноритарного участия (предполагаемая доля в УК БПК 25%+1 акция)

## Slide 11
Этапность проекта
Заключение концессионного соглашения на строительство и эксплуатацию паромов
Заключение соглашения о финансировании строительства паромов
Проектирование паромов
Проведение технологического и ценового аудита проектной документации на строительство паромов
Строительство первого парома
Строительство второго парома
Ноябрь 2017 г.
Заключение контракта на выполнение работ по проектированию и строительству паромов
Строительство третьего парома
Начало эксплуатации паромов
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г.
Ноябрь 2017 г. – июнь 2018 г.
Июль 2018 г.
2018–2020 годы
2018–2020 годы
2019–2020 годы
2020 год

## Slide 12
Предложения
  1. На основании подпункта 13 пункта 71 устава ОАО «РЖД» принять решение об участии ОАО «РЖД» в акционерном обществе «Балтийская паромная компания», созданным во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 июня 2017 г. № 1227-р, путем заключения с обществом с ограниченной ответственностью «Пола Менеджмент» (ОГРН 1127746516710) договора купли-продажи 25%+1 акций акционерного общества «Балтийская паромная компания».
  2. Определить, что:
  количество приобретаемых обыкновенных акций – 25001 штука;
  цена 1 акции – 1000 рублей;
  стоимость приобретаемого пакета акций – 25001000 рублей.

## Slide 13: Приложения

## Slide 14
Показатели | ед. измерения | 1 кругорейс | 1 год
Кругорейсов в период | количество | 1 | 125
Дней | количество | 2,7 | 338
Условных вагонов | шт. | 132* | 16 500
Груза | тонн | 7 920 | 990 000
Доходы | ед. измерения | 1 кругорейс | 1 год
Итого доходы (тарифы 2017 года) | млн. руб. | 6,689 | 836,144
Расходы | ед. измерения | 1 кругорейс | 1 год
Операционные расходы всего | млн. руб. | 3,183 | 397,876
Финансовый результат | ед. измерения | 1 кругорейс | 1 год
Выручка | млн. руб. | 6,689 | 836,144
Переменные расходы (портовые сборы + бункер) | млн. руб. | 2,253 | 281,626
Технико-эксплуатационные расходы | млн. руб. | 0,730 | 91,250
Операционная прибыль проекта | млн. руб. | 3,706 | 463,269
Административные расходы | млн. руб. | 0,267 | 25
Финансовый результат (операционный поток до налогов) | млн. руб. | 3,506 | 438,269
  (НА 1 ПАРОМ, цены 2017 г.)
Финансовые показатели проекта
* 66x2=132